# Sec01-01-05-03-2022\_平成4年度運用依頼事項

## 2022年3月21日版

## 4月運用開始までに準備してほしいこと

### サイトのバックアップ

#### 平成3年度終了時点でのウェブサーバ、CMSサーバ内コンテンツ

###### （ディレクトリ構成をそのままバックアップし、DVD-R等で提出する）

### Webサーバのセキュリティログ取得準備

#### システムログ、Webサーバ（Apache, Squid等）、IPS、CMS(MovableType)ソフト等で重要なセキュリティイベントを含むログファイルの種別とセキュリティログ監視ルールを提案し、運用開始時点から取得し、ファイルへ出力できるように設定すること

#### 例：

###### 管理者(root権限、コンテンツ更新権限ユーザ)でのシステムへのアクセス、CMSコンテンツの更新履歴：日時、ソースIP、TCP/UDPポート番号、ユーザ名、ファイル名等

### ポータルサイトのアクセスログ取得

#### Google Analytics, Seach Console, Webサーバログ解析ツールで集計可能なアクセス統計内容を提案し、運用開始時点でから取得できるように設定すること

#### まずは、「TOKYO働き方改革宣言企業」のアクセス解析レポートと同様の内容のレポートを4月から取得できるように設定する。

#### Google Analytics 例：

###### 全ページへのページビュー数の日毎合計、月間合計

EPUB,mobi,PDF,html,xhtmlファイルのクリックも含む

###### 各ページへのページビュー数の日毎合計、月間合計

###### アクセスした人の使用デバイス内訳

###### 閲覧が開始されたページ及び閲覧が終了したページ（上位100位まで）

###### ユーザー分析（日毎、月毎）

ユーザーがサイトに訪問した回数、所謂、アクセス数

ユーザの地域分布

###### ページ分析（日毎、月毎）

ページビュー

ページ／セクション

直帰率／離脱率

平均ページ滞在時間

ページ毎ページビュー

###### 検索クエリ分析

クエリ毎Impression,Clicks,Average Position,Site CTR

###### 参照元メディア分析

チャネル毎、ユーザ数、ユーザ率、セッション数、セッション率

参照元／メディア毎、セッション数、離脱率、直帰率

###### 月毎レポート

月毎、セッション数、ページビュー数、直帰率、離脱率、平均ページ滞在時間

#### Google Seach Console 例：

###### サマリ、検索パフォーマンス

###### Search Console Insights

サイトの概要

日毎ページビューグラフ

新しいコンテンツ

最も人気の高いコンテンツ

サイトへのアクセス経路

上位のトラフィックチャネル

Google検索

他のサイトからの参照リンク

ソーシャルメディア

### 「セキュリティの部屋」以外のサイトの更新

#### セキュリティコラム、サイバーゴーストについても、ユーザ側で更新できるようにする

### 平成3年度残務処理

#### 「アセットアップロード設定変更依頼20211207」の完了

###### 依頼項目１： html,xhtmlファイルをアップロード可能なファイル形式に追加

早急にできないのなら、手動でアップロードするための「依頼様式（フォーム）」を用意すること。（依頼様式での依頼を受付けたら、速やかにステージング環境に反映させる）

###### 依頼項目２： 「拡張子に応じて決定」に下記の設定を追加 ・ security/docs/bibi-bookshelf ⇒ epub, mobi ・ security/html ⇒ html, xhtml

###### 依頼項目３： 「既存ファイルの処理」の規定値を、「既存のファイルを上書きする」に変更

#### 「脆弱性診断結果における対応」の完了

###### WZ-1［中］jQuery3.5.0未満における複数の脆弱性

###### WZ-2［低］HTTPヘッダ内のバージョン情報検出

#### 「更新情報」「ピックアップ」の通常手順での更新

###### ユーザ側（東京都）でタイムリーに更新できるようにする

###### 早急にできないのなら、必要項目が記入できる「依頼様式（フォーム）」を用意すること。（依頼様式での依頼を受付けたら、速やかにステージング環境に反映させる）

## 4月運用開始後に速やかに準備してほしいこと

### lgドメイン対応

#### 従来ドメインとlgドメインの共有

#### 従来ドメインからのアクセスをlgドメインへのリダイレクト

### コンテンツ公開日時の有効化

#### ステージング上で公開日時を設定しているコンテンツを、「本番反映」操作により、本番反映させないようにする