# Sec01-01-05-03-2022\_平成4年度運用依頼事項

* 2022年3月22日版 ## 4月運用開始までに準備してほしいこと ### サイトのバックアップ
* 平成3年度終了時点でのウェブサーバ、CMSサーバ内コンテンツ
* （ディレクトリ構成をそのままバックアップし、DVD-R等で提出する）

### Webサーバのセキュリティログ取得準備

* システムログ、Webサーバ（Apache, Squid等）、IPS、CMS（MovableType）ソフト等で重要なセキュリティイベントを含むログファイルの種別とセキュリティログ監視ルールを提案し、運用開始時点から取得し、ファイルへ出力できるように設定すること
* 例：
* 管理者（root権限、コンテンツ更新権限ユーザ）でのシステムへのアクセス、CMSコンテンツの更新履歴：日時、ソースIP、TCP/UDPポート番号、ユーザ名、ファイル名等

### ポータルサイトのアクセスログ取得

* Google Analytics, Seach Console, Webサーバログ解析ツールで集計可能なアクセス統計内容を提案し、運用開始時点でから取得できるように設定すること
* まずは、例示された「産業労働局」「TOKYO働き方改革宣言企業」のアクセス解析レポートをマージした内容のレポートを4月から取得できるように設定する。確認後、追加項目を検討する。
* EPUB,mobi,PDF,html,xhtmlファイルのクリックも含む
* Google Analytics 例：
* Google Seach Console 例：
* サマリ、検索パフォーマンス
* Search Console Insights

## 4月以降速やかに準備してほしいこと

### 「セキュリティの部屋」以外のサイトの更新

* セキュリティコラム、サイバーゴーストについても、ユーザ側で更新できるようにする
* できないのなら、必要項目が記入できる「依頼様式（フォーム）」を用意すること。（依頼様式での依頼を受付けたら、速やかにステージング環境に反映させる）

### 平成3年度残務処理

* 「アセットアップロード設定変更依頼20211207」の完了
* 依頼項目１： html,xhtmlファイルをアップロード可能なファイル形式に追加
  + 早急にできないのなら、手動でアップロードするための「依頼様式（フォーム）」を用意すること。（依頼様式での依頼を受付けたら、速やかにステージング環境に反映させる）
* 依頼項目２： 「拡張子に応じて決定」に下記の設定を追加 ・ security/docs/bibi-bookshelf ⇒ epub, mobi ・ security/html ⇒ html, xhtml
* 依頼項目３： 「既存ファイルの処理」の規定値を、「既存のファイルを上書きする」に変更
* 「脆弱性診断結果における対応」の完了
* WZ-1［中］jQuery3.5.0未満における複数の脆弱性
* WZ-2［低］HTTPヘッダ内のバージョン情報検出
* 「更新情報」「ピックアップ」の通常手順での更新
* ユーザ側（東京都）でタイムリーに更新できるようにする
  + 早急にできないのなら、必要項目が記入できる「依頼様式（フォーム）」を用意すること。（依頼様式での依頼を受付けたら、速やかにステージング環境に反映させる）

### lgドメイン対応

* 従来ドメインとlgドメインの共有
* 従来ドメインからのアクセスをlgドメインへのリダイレクト

### コンテンツ公開日時の有効化

* ステージング上で公開日時を設定しているコンテンツを、公開日時前に本番反映させないようにする