1. 2021年4月16日改修版に対しての受入検査結果
   1. ■検査結果
      1. ●判定
         * 受入検査は、概ね合格。
         * ただし、最終納品物は、下記の考察への対応を求めたい。
      2. ●考察
         * 「Coverを１ページ目に表示すること」、「Mission等毎に改ページすること。」については、
           + 各種ビューアで確認しましたが、見た目として特に問題はありません。
         * 「著作物の書誌情報を付けること」に関しては、
           + 参考資料として提示した「電書協のガイドライン」に準拠して、最低限のメタデータが記述されている

しかし、こちらから提示した多くのメタデータが記述されていない。

発行日、件名（キーワード）、権利、内容要約等

* + 1. ●追加確認事項
       - InDesignへの反映
         * 今回、EPUBを改修するに当たって、InDesignファイルを修正した箇所、InDesignファイルで記述されるべき箇所について、可能な範囲で反映させた形で最終納品物して頂きたい。例えば、

・今回Mission内の各セクション毎にEPUBを分けたことの可能な範囲での反映

・EPPUBで追加を依頼した書誌情報の反映

・等

* + - * 以前に課題管理表【3月11日）でも提示しましたが、InDesignファイルからPDF版、リフロー型EPUB版を出力する際に、アプリの規定値を変更した箇所の提示
  1. ■個々の指摘事項についての改修状況の確認
     1. 各種電子書籍ビューアで閲覧確認。またファイルを展開してEPUB内のファイル構成、記述内容を確認。
     2. ●著作物の書誌情報を付けること
        + standard.opfの内容確認
          - title,creator,publisher,language,modifiedのみ確認
        + navigation-documents.xhtmlの内容確認
          - 表紙、目次、本編、分割xhtml構成
        + book-style.cssの内容確認
          - 電書協EPUB 3 制作ガイドバージョンの参照
        + style-standard.css
          - page-break-after: always;
     3. ●Coverを１ページ目に表示すること
        + navigation-documents.xhtml等で「表紙」が明示的に記述されていることを確認
     4. ●Mission等毎に改ページすること。
        + 本文xhtmlがMission毎に留まらず、Mission内の各セクション毎に分解した形での改修を確認
        + CSSでもpage-break-after: always;になっていることを確認